Planificación Tareas del Proyecto
Tomando como base el indice incluido en el documento “Normas_Elaboración_del_Módulo_Proyecto” que a continuación se incluye
1. Introducción / 1.1 Introducción a la memoria / 1.2 Descripción / 1.3 Objetivos generales / 1.4 Beneficios / 1.5 Motivaciones personales / 1.6 Estructura de la memoria / 2. Estudio de viabilidad / 2.1 Introducción / 2.1.1 Tipología y palabras clave / 2.1.2 Descripción / 2.1.3 Objetivos del proyecto / 2.1.4 Clasificación de los objetivos / 2.1.5 Definiciones, acrónimos i abreviaciones / 2.1.6 Partes interesadas / 2.1.7 Referencias / 2.1.8 Documentación del proyecto 18 / 2.2 Estudio de la situación actual / 2.2.1 Contexto / 2.2.2 Lógica del sistema / 2.2.3 Descripción física / 2.2.4 Diagnóstico del sistema actual / 2.2.5 Normativa y legislación / 2.3 Requisitos del sistema / 2.3.1 Requisitos / 2.3.2 Restricciones del sistema / 2.3.3 Catalogación y priorización de los requisitos / 2.4 Alternativas y selección de la solución / 2.4.1 Alternativa 1: / 2.4.2 Alternativa 2: / 2.4.x Conclusiones / 2.5 Planificación del proyecto / 2.5.1 Recursos del proyecto / 2.5.2 Tareas del proyecto / 2.5.3 Planificación temporal / 2.6 Evaluación de riesgos / 2.6.1 Lista de riesgos / 2.6.2 Catalogación de riesgos / 2.6.3 Plan de contingencia / 2.7 Presupuesto / 2.7.1 Estimación de coste material / 2.7.2 Estimación de coste personal / 2.7.3 Resumen y análisis coste beneficio / 2.8 Conclusiones / 2.8.1 Beneficios / 2.8.2 Inconvenientes / 3. Análisis / 3.1 Introducción / 3.2 Requisitos funcionales de usuarios / 3.3 Requisitos no funcionales / 3.4 Diagramas de casos de uso / Casos de uso / 3.5 Diagramas lógigo de datos / 3.6 Diagramas de clases / 3.7 Diagramas de interacción / 3.8 Menús de navegación / 3.9 Conclusión del análisis / 4. Diseño / 4.1 Introducción / 4.1.1. Selección del entorno de desarrollo / 4.1.2. Selección de base de datos / 4.2 Configuración de la plataforma / 4.3 Capas de la aplicación / 4.4 Estructura de la base de datos / 4.5 Arquitectura de la aplicación / 5. Implementación / 5.1 Introducción / 5.2 Codificación de las diferentes capas / 5.3 Integración de las herramientas de apoyo / 6. Pruebas / 6.1 Introducción / 6.2 Pruebas / 6.3 Resultados Obtenidos / 6.4 Conclusiones / 7. Conclusiones / 7.1 Conclusiones finales / 7.2 Desviaciones temporales / 7.3 Posibles ampliaciones y modificaciones / 7.4 Valoración personal

Se desea que realicéis una planificación de las tareas que tenéis que realizar, lo más detalla posible, de acuerdo con los conocimientos que tendréis en este momento. No os preocupéis por no tener claro en este momento todas las tareas que hay que realizar, pero si deberéis tener una idea general, que será la que plasmaréis en la siguiente tabla en la que indiquéis las tareas que vais a realizar y la fecha de conclusión de la misma.
## Planificación Tareas a realizar (o ya realizadas) del Proyecto
Fecha límite de finalización
Nombre:
Título proyecto:

Tipo	Nº	Tarea	Duración	F. Inicio	F. Fin	Estado (E/R/C)

	...	….	...	….	….	...

Significado de las columnas
Tipo	EV-Estudio viabilidad / A – Análisis / D – Diseño / I – Implementación / P – Pruebas / E– Despliegue y documentación
Nº	N.º de tarea que estamos realizando. Las tareas se numerarán. Si una tarea es compleja y se sudivide más adelante en otras tareas se utilizará una notación jerarquica. / Ejemp, tarea principal 2, subtareas 2.1, 2.2….
Tarea	Nombre y descripción breve de lo que hay que realizar en la tarea
Duración	Tiempo que tenemos pensado que nos llevará la ejecución de la tarea, en horas o minutos
F.Inicio	Fecha en la que comenzaremos a realizar la tarea
F.Fin	Fecha en la que esperamos completar la tarea. Una vez completada podremos anotar la fecha real en la que hemos completado nuestra tarea, por si tenemos que reajustar el resto de fechas
Estado	Indicaréis el estado de vuestra tarea, en principio se proponen tres estados, aunque podreis añadir más si lo consideráis pertinente. / Se proponen los siguientes estados, para los cuales es conveniente que asociéis un color, lo que facilitará su seguimiento / E Esperando ser comenzada / R Realizándose / C Completada

Se recuerda que este es un procedimiento simple de planificación.
Un Diagrama de Gantt es una solución más precisa y util para representar este tipo de planificaciones. Herramientas como Trello nos permitirán también llevar un control de nuestras tareas. No se descarta la utilización de esta herramienta para hacer un seguimiento de vuestras tareas en tiempo real.